KUR'AN-I KERİM

AKUSTİK FONETİK ANALİZ MERKEZİ

Detaylı Proje Planı ve Yol Haritası

Hipotez Tabanlı Karşılaştırmalı Frekans Analizi

Versiyon 7.0  |  Mayıs 2026

─── BİLİMSEL YAKLAŞIM ───

Bu doküman, Kur'an metninin akustik fonetik özellikleri ile dönemin diğer Arapça eserlerinin karşılaştırmalı analizini hedefleyen sistemin tam proje planıdır.

# İÇİNDEKİLER

1.   PROJE ÖZETİ VE VİZYON

2.   BİLİMSEL HİPOTEZ VE METODOLOJİ

3.   SİSTEM MİMARİSİ

4.   PROJE FAZLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Faz 1 — Hazırlık ve Altyapı

Faz 2 — Akustik Veritabanı

Faz 3 — Metin Analiz Motoru

Faz 4 — Ses Sentezi

Faz 5 — Karşılaştırma Motoru

Faz 6 — İstatistik ve Doğrulama

Faz 7 — UI ve Görselleştirme

Faz 8 — Test ve Yayın

5.   TEKNİK DETAYLAR VE KÜTÜPHANELER

6.   VERİ KAYNAKLARI

7.   RİSKLER VE AZALTMA STRATEJİLERİ

8.   BAŞARI KRİTERLERİ

9.   GEREKLİ KAYNAKLAR VE BÜTÇE

10.  BİLİMSEL ETİK VE SUNUM

# 1. PROJE ÖZETİ VE VİZYON

## 1.1 Projenin Amacı

Bu proje, Kur'an-ı Kerim metninin akustik fonetik özelliklerini bilimsel yöntemlerle analiz eden ve aynı dönemin diğer Arapça edebi eserleriyle karşılaştıran bir araştırma platformudur. Sistem, karinin (okuyucunun) performansından bağımsız olarak, doğrudan metnin kendisinin akustik yapısını ölçer.

Önceki versiyonlardan farklı olarak, bu sistem 'metnin sesini' analiz eder. Yani Kur'an metninin harfleri bilinen ideal frekanslarda seslendirildiğinde ortaya çıkan teorik ses sinyalini üretir ve bu sinyali eşdeğer Arapça metinlerin teorik sinyalleriyle karşılaştırır.

## 1.2 Vizyon

Bilimsel Tutum Proje, dini iddialarda bulunmaz. Sadece ölçülebilir akustik ve istatistiksel verileri sunar. Bulguların yorumu okuyucunun sorumluluğundadır. Bu yaklaşım hem bilimsel bütünlüğü hem de imanın bağımsızlığını korur.

## 1.3 Mevcut Durumdan Farkı

| Versiyon | Ne Yapıyordu | Sınırı |
| --- | --- | --- |
| v3.0 | FastAPI + HTTP, basit pitch ve MFCC | Sunucu bağımlılığı, yavaş |
| v4.0 | IPC mimarisi + Whisper + CREPE | Makam tespiti yüzeysel |
| v5.0 | Tertil analizi (teenni, tahkik, vakıf, med) | Sadece karinin performansını ölçer |
| v6.0 | Akustik fonetik veritabanı (28 harf) | Karşılaştırma grubu yok |
| v7.0 (YENİ) | Metin → teorik sinyal + kontrol grubu karşılaştırması | Bilimsel olarak savunulabilir hipotez testi |

# 2. BİLİMSEL HİPOTEZ VE METODOLOJİ

## 2.1 Ana Hipotez

H1 — Ana Hipotez Kur'an-ı Kerim metni, harflerin akustik özellikleri açısından, aynı dönemin diğer Arapça edebi eserlerinden istatistiksel olarak farklı bir frekans örüntüsü gösterir. Bu farklılık tesadüfi varyansla açıklanamayacak ölçüde anlamlıdır (p < 0.01).

### 2.2 Sıfır Hipotezi (H0)

Kur'an metni ile karşılaştırma grubundaki Arapça metinler arasında, akustik özellikler açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark yoktur. Gözlenen farklar tesadüfi varyansla açıklanabilir.

### 2.3 Yanlışlanabilirlik Kriteri

Bu hipotez Karl Popper'ın bilimsellik kriterine uyar: Yanlışlanabilir. Eğer karşılaştırma sonucunda anlamlı fark çıkmazsa, hipotez reddedilir. Bu projeye bilimsel meşruiyet kazandıran temel özelliktir.

## 2.4 Test Edilecek Metrikler

| Metrik | Ne Ölçer | İstatistiksel Test |
| --- | --- | --- |
| Spektral Entropi | Frekans dağılımının düzenliliği | Mann-Whitney U testi |
| Formant Geçişleri | F1, F2, F3 arasındaki geçiş yumuşaklığı | İki örneklem t-testi |
| Harmonik Uyum | Harmoniklerin tam katlı oranlara yakınlığı | Pearson korelasyon |
| Ritmik Düzgünlük | Hece sürelerinin standart sapması | Kolmogorov-Smirnov testi |
| Sessiz/Sesli Oran | Konsonant/vokal dengesi | Ki-kare testi |
| Spektral Merkez Dağılımı | Sesin parlaklık merkezinin değişimi | ANOVA |

# 3. SİSTEM MİMARİSİ

## 3.1 Genel Akış

Sistem üç ana katmandan oluşur: Veri katmanı (metinler ve harf akustik veritabanı), Analiz katmanı (Python backend), Sunum katmanı (Kotlin Compose Desktop UI).

### 3.2 Pipeline

1. Metin Girişi — Kur'an ayeti veya kontrol grubu metni Arapça olarak girilir.

2. Harf Ayrıştırma — Metin harflere ayrıştırılır, tecvid kuralları işlenir.

3. Akustik Eşleştirme — Her harf için ideal F1, F2, F3 değerleri çekilir.

4. Sinyal Sentezi — Harflerin teorik ses dalgaları birleştirilir.

5. Özellik Çıkarımı — Spektral entropi, formant geçişleri vb. hesaplanır.

6. Karşılaştırma — Kur'an grubu vs kontrol grubu istatistik karşılaştırması.

7. Görselleştirme — 3D nokta bulutu + istatistik grafikleri.

8. Rapor — PDF/DOCX olarak çıkarılır.

### 3.3 Klasör Yapısı

Kuran ı Kerim Windows Uygulama/

├── backend/

│   ├── data/

│   │   ├── quran_corpus.json       (Kur'an metinleri)

│   │   ├── control_corpus.json     (Cahiliye şiiri + diğer)

│   │   └── harf_acoustics.json     (Harf akustik veritabanı)

│   ├── analysis/

│   │   ├── text_parser.py          (Metin → harf dizisi)

│   │   ├── signal_synthesis.py     (Harf → teorik dalga)

│   │   ├── feature_extractor.py    (Akustik özellikler)

│   │   ├── statistical_engine.py   (Hipotez testi)

│   │   └── comparator.py           (Grup karşılaştırma)

│   ├── analyze_bridge.py           (Kotlin IPC köprüsü)

│   └── requirements.txt

│

├── composeApp/

│   └── src/commonMain/

│       ├── viewmodel/

│       │   └── ResearchViewModel.kt

│       ├── render/

│       │   ├── ComparisonRenderer.kt

│       │   └── StatisticsRenderer.kt

│       └── models/

│           └── ResearchModels.kt

│

└── reports/

└── output/                     (Üretilen raporlar)

# 4. PROJE FAZLARI VE ZAMAN ÇİZELGESİ

Proje sekiz ana faza bölünmüştür. Toplam tahmini süre: 12-16 hafta. Her faz kendi içinde başlama ve bitiş kriterlerine sahiptir. Faz başarıyla tamamlanmadan sonraki faza geçilmez.

| Faz | Ad | Süre | Önkoşul | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hazırlık ve Altyapı | 1 hafta | Yok | Çalışan iskelet |
| 2 | Akustik Veritabanı | 2 hafta | Faz 1 | JSON veritabanı |
| 3 | Metin Analiz Motoru | 2 hafta | Faz 2 | Parser modülü |
| 4 | Ses Sentezi | 2 hafta | Faz 3 | Sentez motoru |
| 5 | Karşılaştırma Motoru | 2 hafta | Faz 4 | İstatistik motoru |
| 6 | İstatistik ve Doğrulama | 1 hafta | Faz 5 | Test raporu |
| 7 | UI ve Görselleştirme | 2 hafta | Faz 5 | Kullanılabilir UI |
| 8 | Test ve Yayın | 1 hafta | Faz 7 | v7.0 sürüm |

## 4.1 FAZ 1 — Hazırlık ve Altyapı

Süre: 1 hafta ¦ 5 iş günü Bu faz, projenin teknik altyapısını kurar. Mevcut v6 sisteminin temizlenmesi, yeni klasör yapısının oluşturulması ve geliştirme ortamının hazırlanması.

### Görevler

- Mevcut backend kodunun yedeklenmesi (backend_v6_backup/ klasörü)

- Yeni klasör yapısının oluşturulması (data/, analysis/, reports/)

- Python 3.12 sanal ortamı kurulumu (.venv klasörü)

- Gerekli kütüphanelerin requirements.txt'e eklenmesi (librosa, numpy, scipy, scikit-learn, soundfile, matplotlib, statsmodels)

- Kotlin build.gradle.kts'in yeni mimari için güncellenmesi

- Git deposu başlatılması ve ilk commit

- Junction link oluşturulması (C:\KP → proje klasörü)

- PowerShell setup script'i yazılması (otomatik kurulum)

### Başarı Kriterleri

- Tüm klasörler oluşturulmuş ve git'e eklenmiş

- Python bağımlılıkları sorunsuz kurulmuş

- Boş Kotlin uygulaması başarıyla derleniyor

- Junction link çalışıyor, Türkçe karakter sorunu yok

### Riskler

- Windows path encoding sorunları → çözüm: junction link

- Bağımlılık çatışmaları → çözüm: temiz sanal ortam

## 4.2 FAZ 2 — Akustik Veritabanı

Süre: 2 hafta ¦ 10 iş günü Projenin en önemli ve en hassas fazı. 28 Arap harfinin akustik imzasının bilimsel kaynaklardan derlenmesi ve doğrulanması.

### Görevler

Hafta 1 — Veri Toplama

- Akademik kaynak taraması (Ladefoged & Maddieson, Al-Ani, IPA chart)

- Her harf için F1, F2, F3 ortalamalarının çıkarılması

- Spektral merkez, süre ve nazal rezonans değerlerinin toplanması

- Tecvid kurallarına göre bağlamsal varyasyonların kaydı

- Tefhim/terkik farklılıklarının dokümantasyonu

Hafta 2 — Doğrulama ve Yapılandırma

- Verilerin profesyonel kari kayıtlarıyla çapraz doğrulaması

- harf_acoustics.json dosyasının yazılması

- Veri tabanının test edilmesi (rastgele 5 harf, manuel kontrol)

- Bağlamsal kural motorunun yazılması (gunna, qalqala, med)

### Veri Yapısı Örneği

{

"ا": {

"isim": "Elif",

"ipa": "/aː/",

"makhrej": "cevf",

"F1": { "min": 700, "max": 900, "ortalama": 800 },

"F2": { "min": 1200, "max": 1600, "ortalama": 1400 },

"F3": { "min": 2400, "max": 2800, "ortalama": 2600 },

"spektral_merkez": 1400,

"sure_ms": { "min": 150, "max": 400, "tipik": 250 },

"sesli": true,

"nazal_rezonans": 0,

"kaynak": "Ladefoged 1996, Al-Ani 1970"

}

}

### Başarı Kriterleri

- 28 harf için tam veri seti oluşturulmuş

- Her veri için en az 2 akademik kaynak referansı

- Profesyonel kari kaydıyla %85+ uyum

## 4.3 FAZ 3 — Metin Analiz Motoru

Süre: 2 hafta ¦ 10 iş günü Arapça metni alıp, tecvid kurallarını uygulayarak harf-bazlı akustik dizilime dönüştüren modülün geliştirilmesi.

### Görevler

Hafta 1

- text_parser.py — Arapça metni Unicode harflere ayır

- Harekelerin (fetha, kesra, damme) tanınması

- Şedde, tenvin ve sukun işaretlerinin işlenmesi

- Diakritiklerin korunarak metnin tokenizasyonu

Hafta 2

- Tecvid kural motoru (gunna, ihfa, idgam, iklab, izhar)

- Bağlamsal harf akustiğinin uygulanması

- Vakıf noktalarının tespit edilmesi

- Med (uzatma) sürelerinin hesaplanması

- Tefhim/terkik kontrolünün uygulanması

### Başarı Kriterleri

- Fatiha suresi için manuel sonuçla %95+ uyum

- 100 ayet için ortalama işlem süresi < 1 saniye

- Tüm tecvid kuralları test ediliyor (unit test)

## 4.4 FAZ 4 — Ses Sentezi

Süre: 2 hafta ¦ 10 iş günü Metnin harf dizisinden, her harfin teorik akustik imzasına dayalı bir ses sinyali sentezleyen motorun geliştirilmesi. Bu, projenin en yenilikçi bileşenidir.

### Görevler

Hafta 1 — Sentez Motoru

- Formant sentez algoritması (Klatt synthesizer benzeri)

- Her harf için kısa ses örneği üretme (50-300 ms)

- Pencereleme ve geçiş yumuşatma (Hanning window, cross-fade)

- Toplam sinyalin birleştirilmesi (concatenative synthesis)

Hafta 2 — İnce Ayar

- Med süreleri uygulaması (tabii, wacib, lazim)

- Gunna nazal rezonansının enjekte edilmesi

- Qalqala mikro titreşimlerinin eklenmesi

- WAV dosyası olarak çıktı

### Önemli Not

Sentez Amacı Bu sentez 'doğal duyulan' bir ses değildir. Amacı insanın dinleyeceği bir ses üretmek değil, akustik analiz için saf ve tekrarlanabilir bir test sinyali oluşturmaktır. Kari etkisi tamamen elenir.

### Başarı Kriterleri

- Aynı metin için sentezler bit-bit aynı (deterministik)

- Sentezlenen ses spektral olarak referans veriye uyuyor

- 1 dakikalık metin < 5 saniyede sentezleniyor

## 4.5 FAZ 5 — Karşılaştırma Motoru

Süre: 2 hafta ¦ 10 iş günü Sentezlenen sinyallerden akustik özelliklerin çıkarılması ve gruplar arası istatistiksel karşılaştırmanın yapılması.

### Görevler

Hafta 1 — Özellik Çıkarımı

- feature_extractor.py modülünün yazılması

- Spektral entropi hesaplaması (Shannon entropy)

- Formant geçiş yumuşaklığı (delta F2, delta F3)

- Harmonik uyum oranı (HNR)

- Ritmik düzgünlük (nPVI ölçütü)

- Spektral merkez varyansı

Hafta 2 — İstatistik Motoru

- statistical_engine.py modülü

- Normallik testleri (Shapiro-Wilk)

- Parametrik testler (t-testi, ANOVA)

- Non-parametrik testler (Mann-Whitney, Kruskal-Wallis)

- Effect size hesaplaması (Cohen's d)

- Multiple comparison correction (Bonferroni)

### Korpus Boyutu

- Kur'an örneklem: 60 sure (Cüz 30'un tamamı)

- Kontrol grubu 1: Cahiliye şiiri — 60 beyit (Muallakat)

- Kontrol grubu 2: Hadis-i Şerif — 60 hadis

- Kontrol grubu 3: Modern Arap nesri — 60 paragraf

- Toplam analiz birimi: 240

## 4.6 FAZ 6 — İstatistik ve Doğrulama

Süre: 1 hafta ¦ 5 iş günü Sistemin kendisinin doğru çalıştığını ve sonuçların güvenilir olduğunu kanıtlama fazı.

### Görevler

- Pozitif kontrol testi (aynı metni iki kere analiz, sonuç aynı mı?)

- Negatif kontrol testi (rastgele Arapça karakter, sistem anlamsız mı veriyor?)

- Cross-validation (her grubu 5'e böl, leave-one-out)

- Sensitivity analizi (parametre değiştirince sonuç ne kadar değişiyor?)

- Replikasyon testi (başka bir makinede aynı sonuç çıkıyor mu?)

### Doğrulama Kriterleri

| Test | Geçme Kriteri |
| --- | --- |
| Determinizm | Aynı girdi → 100% aynı çıktı |
| Tekrarlanabilirlik | Farklı makinelerde %99+ uyum |
| Sensitivity | Parametre ±%10 → sonuç ±%5 dahilinde |
| İstatistiksel güç | Effect size > 0.5 (orta etki) |

## 4.7 FAZ 7 — UI ve Görselleştirme

Süre: 2 hafta ¦ 10 iş günü Kotlin Compose Desktop ile bilimsel sonuçların etkileyici ve anlaşılır şekilde sunulması.

### Görevler

Hafta 1 — Ana Görselleştirme

- Karşılaştırmalı 3D nokta bulutu (Kur'an mavi, kontrol kırmızı)

- Spektrogram karşılaştırma paneli

- Histogram grafikleri (her metrik için)

- Box plot karşılaştırması

- Formant uzay grafiği (F1 vs F2)

Hafta 2 — Rapor ve Etkileşim

- İstatistik sonuç paneli (p-değer, effect size)

- PDF rapor oluşturucu

- Arayüzde sure seçici + kontrol grubu seçici

- Anlık sentez ve karşılaştırma yapabilme

- Sonuçları kaydetme ve geri yükleme

## 4.8 FAZ 8 — Test ve Yayın

Süre: 1 hafta ¦ 5 iş günü Final entegrasyon, bug fixleme, dokümantasyon ve dağıtım hazırlığı.

### Görevler

- Tam entegrasyon testi (uçtan uca)

- Performans optimizasyonu

- Memory leak kontrolü

- Kullanıcı kılavuzu yazılması

- Geliştirici belgeleri (API referansı)

- Akademik bulgular özeti yazılması

- Bağımsız kontrolör için kod paylaşım hazırlığı

- Windows installer (.msi) oluşturulması

- GitHub release hazırlığı

- v7.0 sürüm etiketi ve duyuru

# 5. TEKNİK DETAYLAR VE KÜTÜPHANELER

## 5.1 Python Backend

| Kütüphane | Versiyon | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| numpy | >=1.26 | Sayısal işlemler, dizi manipülasyonu |
| scipy | >=1.11 | Sinyal işleme, istatistik testleri |
| librosa | >=0.10 | Akustik özellik çıkarımı |
| soundfile | >=0.12 | WAV okuma/yazma |
| scikit-learn | >=1.4 | UMAP, PCA, ML araçları |
| statsmodels | >=0.14 | İleri istatistik (ANOVA, multilevel) |
| matplotlib | >=3.8 | Grafik üretimi |
| seaborn | >=0.13 | İstatistik görselleştirme |
| arabic-reshaper | >=3.0 | Arapça metin işleme |
| python-bidi | >=0.4 | Çift yönlü metin desteği |

## 5.2 Kotlin Frontend

| Kütüphane | Kullanım |
| --- | --- |
| Compose Multiplatform 1.6 | UI framework |
| kotlinx.serialization 1.6 | JSON parsing |
| kotlinx.coroutines 1.8 | Asenkron işlemler |
| kotlinx.coroutines-swing | UI thread bağlama |
| javax.sound.sampled | Ses oynatma (JVM yerleşik) |
| AnimatedVisibility / Canvas API | 3D ve animasyonlar |

# 6. VERİ KAYNAKLARI

## 6.1 Kur'an Metni

Tanzil.net — Hafs an Asım kıraati, harekeli/tecvid işaretli (open license, Creative Commons).

## 6.2 Cahiliye Şiiri (Kontrol Grubu 1)

Muallakat (Yedi Asılı Şiir) — Imrul Qays, Tarafa, Zuhayr, Lebid, Antara, Amr ibn Kulthum, Haris ibn Hilliza. Al-Maktaba al-Shamela arşivinden.

## 6.3 Hadis (Kontrol Grubu 2)

Sahih Buhari, Sahih Müslim — sunnah.com API üzerinden, Arapça metin.

## 6.4 Modern Arap Nesri (Kontrol Grubu 3)

Naguib Mahfouz — Cairo Üçlemesi'nden seçili pasajlar (akademik kullanım), Al-Ahram gazetesi başyazıları.

## 6.5 Akustik Referans Kaynakları

- Ladefoged, P. & Maddieson, I. (1996). The Sounds of the World's Languages

- Al-Ani, S. (1970). Arabic Phonology: An Acoustical and Physiological Investigation

- Newman, D. (2002). The phonetic status of Arabic

- Hassan, Z. (1981). An Experimental Study of Vowel Duration in Iraqi Spoken Arabic

- Profesyonel kari kayıtları (Abdul Basit, Minshawi) referans amaçlı

# 7. RİSKLER VE AZALTMA STRATEJİLERİ

| Risk | Olasılık × Etki | Azaltma Stratejisi |
| --- | --- | --- |
| Akustik veritabanı yetersiz | Orta × Yüksek | Çoklu kaynak ortalaması, profesyonel kari kayıt doğrulaması |
| p-hacking riski | Yüksek × Yüksek | Hipotez ve metriklerin önceden kayıt altına alınması (pre-registration) |
| Kontrol grubu uygunsuzluğu | Orta × Yüksek | 3 farklı kontrol grubu kullanımı, dönem eşleştirme |
| Sentez doğruluğunun düşük olması | Orta × Orta | İteratif geliştirme, gerçek kari ile validasyon |
| Türkçe karakter encoding sorunları | Yüksek × Düşük | Junction link (C:\KP), UTF-8 zorlaması |
| Sonuçların yanlış yorumlanması | Yüksek × Yüksek | Açık etik bildirim, 'ispat değil bulgu' vurgusu |
| Süre aşımı | Orta × Orta | Her faz için %20 buffer süre eklenmesi |

# 8. BAŞARI KRİTERLERİ

## 8.1 Teknik Başarı

- Tüm 8 faz tamamlanmış

- Toplam test kapsama oranı %80+

- Performans hedefleri karşılanmış (1 dk metin < 5 sn)

- UI sorunsuz çalışıyor, çökme yok

## 8.2 Bilimsel Başarı

- Hipotez test edilebilir formda kayıt altına alınmış

- Sonuçlar üçüncü taraf tarafından replike edilebilir

- İstatistiksel testler doğru uygulanmış

- Bulgular bilimsel literatür standartlarında raporlanmış

## 8.3 Etik Başarı

- Hiçbir aşamada 'ispat' iddiasında bulunulmamış

- Açık veri ve açık kod prensibine uyulmuş

- Karşıt görüşlere yer verilmiş

- Sonuçlar dürüstçe (negatifse negatif) sunulmuş

# 9. GEREKLİ KAYNAKLAR VE BÜTÇE

## 9.1 İnsan Kaynağı

- Geliştirici: 12-16 hafta tam zamanlı (1 kişi)

- Akademik danışman: 2-3 oturum (Arap fonetiği uzmanı)

- Hafız/kari danışman: 2-3 oturum (tecvid kuralları)

- Bağımsız kod incelemecisi: 1-2 gün (final)

## 9.2 Donanım

- Geliştirme: Windows 10/11, 16 GB RAM, SSD

- Test için: 2. bir makine (replikasyon doğrulaması)

- Opsiyonel: NVIDIA GPU (sentez hızlandırma için)

## 9.3 Yazılım Lisansları

- Tüm Python kütüphaneleri: Open source (MIT, BSD)

- Kotlin/Compose: Open source (Apache 2.0)

- Veri setleri: Creative Commons / kamu malı

- Toplam yazılım lisans maliyeti: 0 TL

# 10. BİLİMSEL ETİK VE SUNUM

## 10.1 Etik İlkeler

Temel Etik Prensip Bu proje hiçbir aşamada Kur'an'ın ilahi kaynaklı olduğunu BİLİMSEL OLARAK İSPAT ettiğini iddia etmez. Sadece ölçülebilir akustik ve istatistiksel verileri sunar. İmanın kaynağı bilim değildir; bilim sadece olguları ölçer.

- Sonuçlar yanlışlanabilir olarak sunulur

- Negatif sonuçlar gizlenmez, dürüstçe raporlanır

- Cherry-picking (seçici örnekleme) yapılmaz

- Tüm kod ve veri açık paylaşılır (reproducibility)

- Karşıt argümanlar dokümantasyonda yer alır

## 10.2 Sunum Dili

Sonuçlar şu şekilde sunulur:

✓ DOĞRU:

"Kur'an metnindeki spektral entropi, kontrol grubuna göre %X daha düşük (p<0.01). Bu olağandışı bir bulgudur."

✗ YANLIŞ:

"Bu bulgu Kur'an'ın insan tarafından yazılmadığını ispat eder."

## 10.3 Yorumun Sınırı

Bulgular ne kadar olağandışı olursa olsun, bilim sadece 'nedir?' sorusunu yanıtlar, 'kaynağı nedir?' sorusunu değil. Olağandışı bir örüntü, olağandışı bir kaynağa işaret edebilir, ama bu kaynağın ne olduğu bilim dışı bir sorudur. İman bu noktada başlar — bilim biter.

## 10.4 Klasik İslam Alimlerinin Görüşü

Klasik İslam alimleri (İmam Şafii, Razi, Suyuti) Kur'an'ın i'cazını (eşsizliğini) edebi, belagi, tarihsel ve manevi boyutta savunmuştur. Modern sayısal/akustik 'mucize' iddiaları tartışmalıdır ve birçok alim tarafından zayıflatıcı bulunmuştur. Bu proje bu klasik anlayışa saygıyla yaklaşır: bulguları sunar, hükmü vermez.

# SONUÇ VE BİR SONRAKİ ADIM

Bu plan, Kur'an-ı Kerim'in akustik fonetik analizi için bilimsel olarak savunulabilir, etik açıdan dürüst ve teknik olarak uygulanabilir bir yol haritası sunmaktadır. 12-16 haftalık süre içerisinde 8 fazlık disiplinli bir çalışma ile bu proje hayata geçirilebilir.

Projenin gerçek değeri, herhangi bir teolojik 'ispat' iddiasında değil; Kur'an metninin yapısal özelliklerini ölçülebilir ve karşılaştırılabilir hale getiren bir araştırma aracı sunmasındadır. Bu araç hem Müslüman araştırmacılar hem de gayrımüslim dilbilimciler için değerli olacaktır.

Bir Sonraki Adım Faz 1'in başlatılması için projeye onay verilmesi ve hipotezin formal olarak kayıt altına alınması (pre-registration). Bu, p-hacking riskini ortadan kaldırır ve projenin bilimsel meşruiyetini güvence altına alır.

─── Belge Sonu ───

Kur'an-ı Kerim Akustik Fonetik Analiz Merkezi v7.0

Proje Planı  |  Mayıs 2026